UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

METFOR

CICLO II

**SCRIPT**

Fecha:24 abril 2018

Proceso: Lanzamiento y estrategia del proyecto.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO | | | | | |
| Realizar las respectivas modificaciones de los documentos de especificación detallada de tareas Ciclo 2, Plan de calidad Ciclo 2, Especificación de requerimientos de software Ciclo 2y plan de administración de requerimientos Ciclo 2. | | | | | |
|
|
|
|
| CRITERIOS DE ENTRADA | | | | | |
| Haber realizado los documentos de especificación detallada de tareas Ciclo 1, Plan de calidad Ciclo 1, Especificación de requerimientos de software Ciclo 1 y plan de administración de requerimientos Ciclo 1. | | | | | |
|
|
|
|
| ENTRADAS | | | | | |
| Especificación detallada de tareas Ciclo 1  Plan de calidad Ciclo 1  Especificación de requerimientos de software Ciclo 1  Plan de administración de requerimientos Ciclo 1. | | | | | |
|
|
|
|
| ACTIVIDADES | | | | | |
| Código | Nombre | Descripción | Participantes | Encargado | Resultado |
| 001 | Reunión semanal | Se reunirán los integrantes del equipo. | Todo el equipo | Líder de equipo | Acta de reunión |
| 002 | Especificación detallada de tareas Ciclo 2 | Ajustar tareas, ajustar tiempo real del ciclo 1 | Líder equipo, Líder de Planeación | Líder equipo, Líder de Planeación | Documento modificado |
| 003 | Plan de calidad Ciclo 2 | Cubrir con métricas el manejo de defectos y manejo de revisiones. | Líder equipo, Líder Planeación | Líder equipo, Líder Planeación | Documento modificado |
| 004 | Especificación de requerimientos de software Ciclo 2 | Realizar cambios en requerimientos del ciclo 2, Modelo de casos de uso, especificación de casos de uso, escenarios de calidad. | Líder Desarrollo, Líder Soporte | Líder Desarrollo, Líder Soporte | Documento modificado |
|  | Plan de administración de requerimientos Ciclo 2. | Ajustar el manejo de requerimientos, Modelo de dominio. | Líder Arquitectura,  Líder Calidad | Líder Arquitectura,  Líder Calidad | Documento modificado |
| 005 | Bitácoras | Cada integrante del equipo planifica las bitácoras | Todo el equipo | Líder de planificación | Bitácoras realizadas |
| 006 | Informe semanal | Se realiza la presentación semanal | Líder equipo | Líder equipo | Presentación semanal |
| 007 | Actualizar GitHub | Subir todos los documentos a GitHub. | Líder soporte | Líder soporte | Documentos subidos en GitHub |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| SALIDAS | | | | | |
| Especificación detallada de tareas Ciclo 2  Plan de calidad Ciclo 2  Especificación de requerimientos de software Ciclo 2  Plan de administración de requerimientos Ciclo 2 | | | | | |
|
|
|
|
|
| CRITERIOS DE SALIDA | | | | | |
| Especificación de cada tarea  Revisión de cada documentos(checklist) | | | | | |
|
|
|
|
| CONTROL DE CAMBIOS | | | | | |
| Fecha | | Descripción | | | Autor(es) |
| 24 de abril de 2018 | | Creación del script | | | Líder de equipo |
|  | |  | | |  |
|  | |  | | |  |
|  | |  | | |  |
|  | |  | | |  |
|  | |  | | |  |