## Slide 1
METFOR
Juan Felipe García
Santiago Galeano Cancino
Daniel Peña Malaver
Carlos Rodríguez Cruz
Alfredo José Calderón
Pablo Emilio Balcero

## Slide 2
Roles
Integrante | Rol
Santiago Galeano Cancino | Líder Soporte
Juan Felipe García | Líder Arquitectura
Daniel Peña Malaver | Líder Desarrollo
Carlos Rodríguez Cruz | Líder Calidad
Alfredo José Calderón | Líder Planeación
Pablo Emilio Balcero | Líder Equipo

## Slide 3: Actividades Realizadas
Pruebas desempeño–escalabidad Ciclo 2
Prueba disponibilidad ciclo 2
Pruebas Modificabilidad y usabilidad ciclo 2.
Casos de prueba ciclo 2
Control de asignaciones
Script
Bitácora
Informe

## Slide 4
Tiempos
El tiempo estimado fue de 995 minutos.
El tiempo real fue de 970 minutos
Diferencia del 1,88 porciento.
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades estimado | Tiempo Actividades Realizadas |  | Tiempo Real de las actividades | Porcentaje
Lider de equipo | 7 | 175 | 160 |  |  | 8,571428571
Lider de Planeación | 7 | 170 | 168 |  |  | 1,176470588
Lider de Soporte | 7 | 170 | 167 |  |  | 1,764705882
Lider de Desarrollo | 6 | 160 | 160 |  |  | 0
Lider de Calidad | 7 | 160 | 160 |  |  | 0
Lider de Arquitectura | 6 | 160 | 155 |  |  | 3,125

## Slide 5
Repositorio
Se subieron un total de 25 documentos
- 5 Plantillas
- 14 Documentos
- 6 Bitácoras

## Slide 6
Conclusión
Se hizo una retroalimentación, para verificar que todo halla quedado como se deseaba.
Se realizaron todas las actividades propuestas para esta semana, con un
desempeño óptimo por parte de todos los integrantes