## Slide 1
METFOR
Juan Felipe García
Santiago Galeano Cancino
Daniel Peña Malaver
Carlos Rodríguez Cruz
Alfredo José Calderón
Pablo Emilio Balcero

## Slide 2: Actividades Realizadas
Acta de reunión
Documento especificación casos de prueba.
Manual de usuario.
Log de defectos.
Presentación semanal.
Checklist.
Bitácora.

## Slide 3
Roles
Integrante | Rol
Santiago Galeano Cancino | Líder Equipo
Juan Felipe García | Líder Desarrollador
Daniel Peña Malaver | Líder Planeación
Carlos Rodríguez Cruz | Líder Soporte
Alfredo José Calderón | Líder Calidad
Pablo Emilio Balcero | Líder Arquitectura

## Slide 4: Estimación individual del proyecto
En la siguiente tabla se puede evidenciar el tiempo asignado a cada integrante para llevar a cabo las actividades.
La duración estimada para llevar a cabo las pruebas del proyecto es de 960 minutos.
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de equipo | 10 | 165
Lider de Planeación | 11 | 190
Lider de Soporte | 9 | 135
Lider de Desarrollo | 8 | 125
Lider de Calidad | 9 | 195
Lider de Arquitectura | 9 | 150

## Slide 5: Duración individual del proyecto
En la siguiente tabla se puede evidenciar el tiempo que se gasto cada integrante para llevar a cabo las actividades.
El tiempo total ejecutando la estrategia del proyecto fue: 951 minutos.
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de equipo | 10 | 170
Lider de Planeación | 11 | 185
Lider de Soporte | 9 | 135
Lider de Desarrollo | 8 | 120
Lider de Calidad | 9 | 191
Lider de Arquitectura | 9 | 150

## Slide 6: Tiempo delta del proyecto
En la siguiente tabla se puede evidenciar la diferencia en tiempo tiempo que se calculó por cada integrante para llevar a cabo las actividades.
La diferencia entre la estimación y la duración real fue de: 9 minutos de retraso en la realización de las actividades, es decir, un 1,14% de anticipación.
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades estimado |  | Tiempo Actividades Realizadas | Tiempo Delta | Porcentaje
Lider de equipo | 10 | 165 |  | 170 | -5 | -3,03030303
Lider de Planeación | 11 | 190 |  | 185 | 5 | 2,631578947
Lider de Soporte | 9 | 135 |  | 135 | 0 | 0
Lider de Desarrollo | 8 | 125 |  | 120 | 5 | 4
Lider de Calidad | 9 | 195 |  | 191 | 4 | 2,051282051
Lider de Arquitectura | 9 | 150 |  | 150 | 0 | 0

## Slide 7: Conclusiones
Se realizaron todas las actividades propuestas para esta semana, con un desempeño óptimo por parte de todos los integrantes.
Se hizo uso de los canales de comunicación para realizar aportes dentro del grupo.
Se hizo una retroalimentación, para verificar que todo halla quedado como se deseaba.
El tiempo de realización del proyecto fue menor al tiempo estimado total.
Se planeo realizar 5 plantillas, 6 bitácoras , script , control de asignaciones , maestro de documentos, informe semanal y 3 productos finales; Para un total de 18 archivos subidos a la plataforma en tu totalidad.