## Slide 1
METFOR
Juan Felipe García
Santiago Galeano Cancino
Daniel Peña Malaver
Carlos Rodríguez Cruz
Alfredo José Calderón
Pablo Emilio Balcero

## Slide 2
Integrante | Rol Ciclo II
Juan Felipe García | Líder Arquitectura
Santiago Galeano Cancino | Líder Soporte
Daniel Peña Malaver | Líder Desarrollo
Carlos Rodríguez Cruz | Líder Calidad
Alfredo José Calderón | Líder Planeación
Pablo Emilio Balcero | Líder Equipo
Roles

## Slide 3: Actividades Realizadas
Acta de reunión
Plan de administración de riesgos
Documento de estrategia
Plan de administración y configuración
Control de asignaciones
Script
Bitácora

## Slide 4
Tiempos
Rol | Actividades asignadas | Actividades Realizadas | Tiempo estimado | Tiempo Actividades Realizadas | Tiempo real | Porcentaje
Lider de equipo | 8 | 10 | 130 | 130 |  | 0
Lider de Planeación | 6 | 11 | 145 | 120 |  | -17,24137931
Lider de Soporte | 9 | 9 | 125 | 125 |  | 0
Lider de Desarrollo | 8 | 8 | 115 | 130 |  | 13,04347826
Lider de Calidad | 8 | 9 | 140 | 130 |  | -7,142857143
Lider de Arquitectura | 7 | 9 | 110 | 120 |  | 9,090909091

## Slide 5
Conclusión
Se hizo una retroalimentación, para verificar que todo halla quedado como se deseaba.
Se realizaron todas las actividades propuestas para esta semana, con un
desempeño óptimo por parte de todos los integrantes
Se realizaron,13 aportes al repositorio, de estos 4 documentos modificados,8 documentos
nuevos.