## Slide 1
METFOR
Juan Felipe García
Santiago Galeano Cancino
Daniel Peña Malaver
Carlos Rodríguez Cruz
Alfredo José Calderón
Pablo Emilio Balcero

## Slide 2
Roles
Integrante | Rol
Santiago Galeano Cancino | Líder Soporte
Juan Felipe García | Líder Arquitectura
Daniel Peña Malaver | Líder Desarrollo
Carlos Rodríguez Cruz | Líder Calidad
Alfredo José Calderón | Líder Planeación
Pablo Emilio Balcero | Líder Equipo

## Slide 3: Actividades Realizadas
Especificación de diseño de software Ciclo 2
Control de asignaciones
Script
Bitácora
Informe

## Slide 4
Tiempos
Rol | Actividades asignadas | Actividades Realizadas | Tiempo estimado | Tiempo Actividades Realizadas | Tiempo real | Porcentaje
Líder de equipo | 5 | 5 | 115 | 160 |  | 39,13043478
Líder de Planeación | 6 | 6 | 150 | 195 |  | 30
Líder de Soporte | 5 | 5 | 120 | 130 |  | 0
Líder de Desarrollo | 4 | 4 | 110 | 120 |  | 9,090909091
Líder de Calidad | 5 | 5 | 110 | 125 |  | 4,545454545
Líder de Arquitectura | 4 | 4 | 110 | 120 |  | 9,090909091
El tiempo estimado fue de 715 minutos.
El tiempo real fue de 830 minutos
Diferencia del 16,08 porciento.

## Slide 5
Repositorio
Se subieron un total de 21 documentos
- 9 Plantillas
- 6 Documentos
- 6 Bitácoras

## Slide 6
Conclusión
Se hizo una retroalimentación, para verificar que todo halla quedado como se deseaba.
Se realizaron todas las actividades propuestas para esta semana, con un
desempeño óptimo por parte de todos los integrantes