## Slide 1
METFOR
Juan Felipe García
Santiago Galeano Cancino
Daniel Peña Malaver
Carlos Rodríguez Cruz
Alfredo José Calderón
Pablo Emilio Balcero

## Slide 2: Actividades Realizadas
Corrección Planeación del proyecto
Acta de reunión
Documento diagrama de clases
Documento estándar de diseño
Documento especificación de diseño software
Log de defectos
Presentación semanal
Checklist
Bitácora

## Slide 3
Roles
Integrante | Rol
Santiago Galeano Cancino | Líder Equipo
Juan Felipe García | Líder Desarrollador
Daniel Peña Malaver | Líder Planeación
Carlos Rodríguez Cruz | Líder Soporte
Alfredo José Calderón | Líder Calidad
Pablo Emilio Balcero | Líder Arquitectura

## Slide 4: Estimación individual del proyecto
En la siguiente tabla se puede evidenciar el tiempo asignado a cada integrante para llevar a cabo las actividades.
La duración estimada para llevar a cabo el nivel de estrategia del proyecto es de 955 minutos.
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de equipo | 9 | 150
Lider de Planeación | 10 | 175
Lider de Soporte | 11 | 165
Lider de Desarrollo | 8 | 140
Lider de Calidad | 9 | 185
Lider de Arquitectura | 8 | 140

## Slide 5: Duración individual del proyecto
En la siguiente tabla se puede evidenciar el tiempo que se gasto cada integrante para llevar a cabo las actividades.
El tiempo total ejecutando la estrategia del proyecto fue: 980 minutos.
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de equipo | 9 | 160
Lider de Planeación | 10 | 170
Lider de Soporte | 11 | 175
Lider de Desarrollo | 8 | 135
Lider de Calidad | 9 | 190
Lider de Arquitectura | 8 | 150

## Slide 6: Tiempo delta del proyecto
En la siguiente tabla se puede evidenciar la diferencia en tiempo tiempo que se calculó por cada integrante para llevar a cabo las actividades.
La diferencia entre la estimación y la duración real fue de: 35 minutos de retraso en la realización de las actividades, es decir, un 10,08% de retraso.
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades estimado | Tiempo Actividades Realizadas | Tiempo Delta | Porcentaje
Lider de equipo | 9 | 150 | 160 | -10 | -6,67%
Lider de Planeación | 11 | 175 | 170 | 5 | 2,86%
Lider de Soporte | 11 | 165 | 175 | -10 | -6,06%
Lider de Desarrollo | 8 | 140 | 135 | 5 | 3,57%
Lider de Calidad | 9 | 185 | 190 | -5 | -2,70%
Lider de Arquitectura | 8 | 140 | 150 | -10 | -7,14%

## Slide 7: Conclusiones
Se realizaron todas las actividades propuestas para esta semana, con un desempeño óptimo por parte de todos los integrantes.
Se hizo uso de los canales de comunicación para realizar aportes dentro del grupo.
Se hizo una retroalimentación, para verificar que todo halla quedado como se deseaba.
El tiempo de realización del proyecto fue mayor al tiempo estimado total.
Se planeo realizar 11 plantillas, 6 bitacoras , script , acta de reunión , control de asignaciones , maestro de documentos, informe semanal y 3 productos finales; Para un total de 25 archivos subidos a la plataforma en tu totalidad.