## Slide 1
Metford
Juan Felipe García
Santiago Galeano Cancino
Daniel Peña Malaver
Carlos Rodríguez Cruz
Alfredo José Calderón
Pablo Emilio Balcero

## Slide 2: Actividades Realizadas
Definición de roles
Acta de constitución
Control de asignación
Bitácoras
Creación del logo
Creación de la plantillas

## Slide 3
Roles
Integrante | Rol
Santiago Galeano Cancino | Líder Equipo
Juan Felipe García | Líder Desarrollador
Daniel Peña Malaver | Líder Planeación
Carlos Rodríguez Cruz | Líder Soporte
Alfredo José Calderón | Líder Calidad
Pablo Emilio Balcero | Líder Arquitectura

## Slide 4: Objetivos
Objetivos del equipo
Desarrollar un producto, que satisfaga las necesidades presentadas en el problema y que posea una excelente calidad.
Llevar un control exhaustivo de las métricas de cada uno de los integrantes, con el fin de poder realizar una distribución de tareas más eficiente.
Objetivos de los miembros del equipo
Cumplir con los horarios establecidos para las reuniones del equipo.
Cumplir con las tareas asignadas de manera oportuna.

## Slide 5: Estimación individual del proyecto
En la siguiente tabla se puede evidenciar el tiempo asignado a cada integrante para llevar a cabo las actividades.
Roles | Actividades asignadas | Tiempo de actividades (minutos)
Líder de equipo | 11 | 355
Líder de Planeación | 12 | 320
Líder de Soporte | 13 | 295
Líder de Desarrollo | 12 | 340
Lider de Calidad | 12 | 350
Lider de Arquitectura | 11 | 305
La duración estimada para llevar a cabo el nivel de lanzamiento del proyecto es de 655 minutos.

## Slide 6: Duración individual del proyecto
En la siguiente tabla se puede evidenciar el tiempo que se gasto cada integrante para llevar a cabo las actividades.
Roles | Actividades asignadas | Tiempo de actividades (minutos)
Líder de equipo | 11 | 312
Líder de Planeación | 12 | 320
Líder de Soporte | 13 | 390
Líder de Desarrollo | 12 | 326
Lider de Calidad | 12 | 474
Lider de Arquitectura | 11 | 345
El tiempo total ejecutando el lanzamiento del proyecto fue: 547 minutos.

## Slide 7: Comparación de tiempos
En la siguiente tabla se puede evidenciar el tiempo estimado y el tiempo gastado por cada integrante
Roles | Actividades asignadas | Tiempo asignado (minutos)
Líder de equipo | 11 | 355
Líder de Planeación | 12 | 320
Líder de Soporte | 13 | 295
Líder de Desarrollo | 12 | 340
Lider de Calidad | 12 | 350
Lider de Arquitectura | 11 | 305
Tiempo consumido (minutos)
312
320
390
326
474
345

## Slide 8: Conclusión
Se realizaron todas las actividades propuestas para esta semana, con un desempeño óptimo por parte de todos los integrantes.
Se hizo uso de los canales de comunicación para realizar aportes dentro del grupo.
Se hizo una retroalimentación, para verificar que todo halla quedado como se deseaba.
El tiempo de realización del proyecto fue menor al tiempo estimado total.