## Slide 1
METFOR
Juan Felipe García
Santiago Galeano Cancino
Daniel Peña Malaver
Carlos Rodríguez Cruz
Alfredo José Calderón
Pablo Emilio Balcero

## Slide 2
Roles
Integrante | Rol
Santiago Galeano Cancino | Líder Soporte
Juan Felipe García | Líder Arquitectura
Daniel Peña Malaver | Líder Desarrollo
Carlos Rodríguez Cruz | Líder Calidad
Alfredo José Calderón | Líder Planeación
Pablo Emilio Balcero | Líder Equipo

## Slide 3: Actividades Realizadas
Especificación detallada de tareas Ciclo 2
Plan de calidad Ciclo 2
SRS Ciclo 2
Plan de administración de requerimientos
Control de asignaciones
Script
Bitácora
Informe

## Slide 4
Tiempos
Rol | Actividades asignadas | Actividades Realizadas | Tiempo estimado | Tiempo Actividades Realizadas | Tiempo real | Porcentaje
Líder de equipo | 9 | 10 | 135 | 135 |  | 0
Líder de Planeación | 10 | 11 | 160 | 150 |  | -6,25
Líder de Soporte | 8 | 9 | 130 | 130 |  | 0
Líder de Desarrollo | 7 | 8 | 120 | 120 |  | 0
Líder de Calidad | 8 | 9 | 140 | 125 |  | -10,7142
Líder de Arquitectura | 7 | 9 | 120 | 120 |  | 0
El tiempo estimado fue de 805 minutos.
El tiempo real fue de 780 minutos
Diferencia del 3,10 porciento.

## Slide 5
Repositorio
Se subieron un total de 37 documentos
- 11 Plantillas
- 20 Documentos
- 6 Bitácoras

## Slide 6
Conclusión
Se hizo una retroalimentación, para verificar que todo halla quedado como se deseaba.
Se realizaron todas las actividades propuestas para esta semana, con un
desempeño óptimo por parte de todos los integrantes