## Slide 1
METFOR
Juan Felipe García
Santiago Galeano Cancino
Daniel Peña Malaver
Carlos Rodríguez Cruz
Alfredo José Calderón
Pablo Emilio Balcero

## Slide 2
Roles
Integrante | Rol
Santiago Galeano Cancino | Líder Soporte
Juan Felipe García | Líder Arquitectura
Daniel Peña Malaver | Líder Desarrollo
Carlos Rodríguez Cruz | Líder Calidad
Alfredo José Calderón | Líder Planeación
Pablo Emilio Balcero | Líder Equipo

## Slide 3: Actividades Realizadas
Ciclo 2
Pruebas unitarias.
Control de asignaciones
Script
Bitácora
Informe

## Slide 4
Tiempos
El tiempo estimado fue de 1115 minutos.
El tiempo real fue de 1094 minutos
Diferencia del 1,88 porciento.
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades estimado |  | Tiempo real | Porcentaje
Líder de Equipo | 7 | 190 |  | 184 | 3,157894737
Líder de Planeación | 6 | 185 |  | 179 | 3,243243243
Líder de Soporte | 6 | 200 |  | 188 | 6
Líder de Desarrollo | 5 | 190 |  | 183 | 3,684210526
Líder de Calidad | 7 | 190 |  | 195 | -2,631578947
Líder de Arquitectura | 5 | 160 |  | 165 | -3,125

## Slide 5
Código
Se realizo la codificación y la revisión de 1226 líneas de código.

## Slide 6
Repositorio
Se subieron un total de 37 documentos
- 11 Plantillas
- 20 Documentos
- 6 Bitácoras

## Slide 7
Conclusión
Se hizo una retroalimentación, para verificar que todo halla quedado como se deseaba.
Se realizaron todas las actividades propuestas para esta semana, con un
desempeño óptimo por parte de todos los integrantes